| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЙДӘҮЛӘТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453387, Башҡортостан республикаһы, Ейәнсура районы, Сиреғол ауылы, Үҙәк урамы, 36 А Тел.: (34785) 2-41-33 e-mail: baidavzian@rambler.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙДАВЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский р-н, д. Серегулово, ул. Центральная,36 А Тел.: (34785) 2-41-33 e-mail: baidavzian@rambler.r |
| --- | --- | --- |
| КАРАР «15 » март 2021 й. | № 8 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «15» марта 2021 г. |

Об организации и проведении профилактических мероприятий по минимизации ущерба во время наступления паводка в 2021 году на территории сельского поселения

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безопасному и безаварийному прохождению весеннего половодья, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, Администрация сельского поселения Байдавлетовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- На	период прохождения весеннего паводка в 2021 году утвердить:

- комплексный план мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2021 года в сельском поселении (приложение № 1);

- состав противопаводковой комиссии Администрации сельского поселения (приложение № 2).

- Создать аварийную бригаду (приложение № 3).

- Противопаводковой	комиссии до 15 апреля 2021 года провести мероприятия по контролю за расчисткой собственниками и балансодержателями гидротехнических сооружений, прудов, подъездных путей к ним, состояния гидротехнических сооружений и прудов в сельском поселении, готовность к паводку системы ливневой канализации (расчистка придорожных канав, труб) в населенных пунктах.

- В	период подготовки к весеннему паводку рекомендовать собственникам и балансодержателям гидротехнических сооружений, прудов осуществить:

- опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод;

- полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

- выполнение мероприятий по планированию противопаводковых мероприятий, расчет сил и средств по проведению профилактических работ по подготовке гидротехнических сооружений, прудов к пропуску паводковых вод.

- Уточнить перечень наиболее вероятных мест затопления участков местности, места возможного прорыва плотин, подготовить распоряжения и конкретные планы действий. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 01 апреля 2021 года в орган повседневного управления – единую дежурно-техническую службу Администрации муниципального района (далее – ЕДДС);

- организовать совместно с руководителями организаций аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копию распоряжения о назначении аварийной бригады представить в ЕДДС в срок до 05 апреля 2021 года;

- совместно с руководителями сельхозпредприятий, организаций, разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости);

- совместно с балансосодержателями водоемов, организовать постоянное наблюдение (графики) за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах и атмосферными явлениями в период паводка, осуществлять постоянное информирование ЕДДС, об изменении обстановки в период паводка, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Принять меры по обеспечению обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), по благоустройству территорий, ликвидации несанкционированных свалок, особенно в водоохранных зонах.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее	 постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации сельского поселения Байдавлетовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

| Глава сельского поселения |  | Ш.Г. Кульмухаметов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению  Администрации

№ 8   от «19» марта 2021 г.

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

СП Байдавлетовский Сельсовет по пропуску паводка -2021 г на 19.03.2021

| Потенциальная угроза | Первоочередных мероприятий по их предупреждению | Привлекаемые силы и ресурсы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление подвала МОБУ СОШ д. Ибраево( р. Белекей – елга (д. Ибраево) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП № 8 от 19.03.2021 | Директор школы Исянчурин Х.Г.(МТЗ-82) | Март-апрель |
| Угроза смыва моста (мост через р. Сазала) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП №8 от 19.03.2021 | Татлыбаев А.А. Татлыбаев Х.А (МТЗ-80), (ЗИЛ-130) | Март-апрель |
| Угроза смыва моста(Мост через р. Усаклык (д. Серегулово) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП №8 от 19.03.2021 | Абизов У.И. (МТЗ-82) | Март-апрель |
| Угроза смыва моста(Мост через Язлаур) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП №8 от 19.03.2019 | Исканьяров Р.Б. Хасанов Ш.Ф. (ДТ – 75 ООО Зенит») | Март-апрель |
| Засорение мусором (Мост через р.Карсакла) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП №8 от 19.03.2021 | Гумеров Р.Г., Максютов Р.Ф | Март-апрель |
| Угроза смыва моста Засорение мусором(Мост через р. Б.Сурень д. Сулейманово труба ч-з дорогу) | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП № 8 от 19.03.2021 | Шарипов З.Ф(ЮМЗ – 6) | Март-апрель |
| Наводнение улицыТугай д.Серегулово | Проведен инструктаж, назначены ответственные лица Постановление главы СП № 8 от 19.03.2021 Место дислокации: МОБУ НОШ д.Серегулово; КФХ Азнагулов.И.С | Азнагулов И.С (МТЗ-82) | Март-апрель |
| Наводнение улиц д. Ибраево(р. Коро йылга (д. Ибраево) | Проведен инструктаж , назначены ответственные лица Постановление главы СП№ 8 от 19.03.2021 Место дислокации: МОБУ СОШ д.Ибраево; Ферма ООО «Зенит» | Даутов А.Я.( МТЗ-82) | Март-апрель |

(Примечание: очищено русло реки Балакай йылга д.Ибраево -11.03.2021 г  Памятки  розданы   в кол-ве  15 шт. жителям д.Серегулово по ул.Тугай)

Приложение №2

к постановлению Администрации

№ 8  от «19» марта 2021 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

| Кульмухаметов Шагит Гимранович | глава сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Масягутов Нафис Гарифьянович Исянчурин Хасан Губайдуллович | # Глава КФХ ООО «Зенит», заместитель комиссии директор базовой школы МОБУ СОШ д. Ибраево |
| Гумерова Ирина Байгильдевна | заведующая Серегуловским ФАП, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Азнагулов Ильдар Салимгареевич Татлыбаев Ахмет Ахатович Максютов Руслан Фаритович Шарипов Закий Фаузиевич | староста д. Серегулово староста с. Сазала староста с. Байдавлетово староста д. Сулейманово |

Приложение №3

к постановлению  Администрации

№ 8   от «19» марта  2021 г.

Состав аварийной бригады:

Д. Серегулово:

Кульмухаметов Ш.Г. – глава сельского поселения,

тел: 89373496360

Исянчурина Р.А – администратор сельского поселения – ответственный по улице ; тел: 89378640638

Азнагулов И.С . - депутат Совета сельского поселения, староста;

тел: 89273238710

Идрисов А.Х  -  водитель сельского поселения;

тел: 89371641586

Кульмухаметов Х.Х – тракторист СП.

тел  89273346197

.

Закрепить за аварийной бригадой транспорт с необходимым запасом ГСМ:

- Легковая машина ВАЗ  Администрации сельского поселения.

- Трактор МТЗ -82 Администрации СП

\

Приложение №4

к постановлению  Администрации

№ 8   от «19» марта  2021 г.

Зона возможного потопления в сельском поселении

| № п/п | Наименование населенных пунктов и улиц | Количество домов | Количество жителей | Ориентировочная общая площадь подтопления, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Серегулово ул. Тугай | 15 | 15 | 3000,00 |